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Отчет
Управления Федерального казначейства по г. Севастополю 
наименование управления Федерального казначейства
о реализации мероприятий государственных программ

за июнь 2015 года
отчетный период

	№ п/п
	№
	Наименование ИТ-проекта
	№ мероприятия Плана реализации ИТ-проекта
	№ мероприятия Плана деятельности управления
	Наименование мероприятия Плана деятельности управления
	Срок выполнения
	Факт исполнения (+/-)
	Результат исполнения
	Отнесение к особо важным (да/

нет)

	
	Государственной программы
	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства
	Основного мероприятия Стратегической карты
	Мероприятия (НПА) Детализированного плана
	НПА/ПА Плана нормотворчества
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	40
	1
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.1 (1)
	Согласование с кредитными организациями в целях оптимизации и стандартизации реквизитного состава проектов унифицированных форм документов: денежный чек и объявление на взнос, после предоставления проектов унифицированных форм документов и описаний по их заполнению от центрального аппарата Федерального казначейства
	31.12.2015

(после предоставления информации от ЦАФК)
	
	
	нет

	2
	40
	1
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.1 (2)
	Осуществление перевода счетов, предназначенных для выдачи (зачисления) наличных денежных средств организациям, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в подразделениях Банка России, на обслуживание в кредитные организации
	31.12.2015
	
	
	нет

	3
	40
	1
	1.1
	X
	X
	X
	X
	1.1 (4)
	Предоставление клиентам ТОФК выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки
	В течение 2015г.
	+
	Выписки предоставляются клиентам своевременно и в полном объеме
	нет

	4
	40
	1
	1.3
	X
	X
	X
	X
	1.2 (7)
	Направление в Федеральное казначейство информации по реализации положений части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (открытие счетов и проведение и учет операций на указанных лицевых счетах)
	В течение 2015г.
	+
	Информация в Федеральное казначейство направляется своевременно
	нет

	5
	40
	2
	1.1
	X
	X
	X
	X
	1.2 (8)
	Направление в Федеральное казначейство информации о зачислении поступлений на счета, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», и учтенных по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации 100 1 17 01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет»
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	+
	Предоставлены сведения по невыясненным поступлениям (письмо № 74-02-02/708 от 04.06.2015г.)
	нет

	6
	40
	1
	1.2
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (9)
	Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при осуществлении кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	В течение 2015г.
	+
	Направлены запросы в Федеральное казначейство от 19.01.2015г. №74-04-04/37, от 12.02.2015г. №74-04-04/167, от 29.04.2015г. №74-04-04/534
	нет

	7
	40
	1
	1.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (10)
	Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	В течение 2015г.
	+
	Принимается участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	нет

	8
	40
	4
	1.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (11)
	Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса − получателям субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам
	В течение 2015г.
	+
	Мониторинг осуществляется
	нет

	9
	40
	1
	1.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (12)
	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса − получателями субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2746-р
	В течение 2015г.
	+
	Мониторинг осуществляется
	нет

	10
	40
	4
	1.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (13)
	Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса − получателям сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам
	В течение 2015г.
	+
	Мониторинг осуществляется
	нет

	11
	40
	4
	1.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (14)
	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса - получателями сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
	В течение 2015г.
	+
	Мониторинг осуществляется
	нет

	12
	40
	1
	1.2
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (20)
	Мониторинг открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателей средств федерального бюджета для перечисления межбюджетных трансфертов
	В течение 2015г.
	+
	Мониторинг осуществляется
	нет

	13
	40
	4
	1.2
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (21)
	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р
	В течение 2015г.
	+
	Мониторинг осуществляется
	нет

	14
	40
	4, 6
	1.4
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (23)
	Формирование и направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения, используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня.
	По мере необходимости
	
	
	нет

	15
	40
	4, 6
	1.4
	Х
	Х
	Х
	Х
	1.4 (24)
	Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня
	По мере необходимости
	
	
	нет

	16
	40
	49
	7.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	7.1 (26)
	Участие в работе по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов)
	По запросу
	
	
	нет

	17
	40
	50
	7.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	7.1  (27)
	Участие в разработке основы для создания методической базы, определяющей порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
	По мере необходимости
	
	
	нет

	18
	40
	51
	3.2
	Х
	Х
	Х
	Х
	7.1 (28)
	Участие в работе по созданию единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете
	По мере необходимости
	
	
	нет

	19
	40
	47
	7.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	7.3  (30)
	Организация работы с кредитными организациями по заключению, выполнению условий, расторжению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо*
*в случае обращения к/о в ТОФК с намерением заключить Генеральное соглашение
	В соответствии с приказом ФК от 10.11.2014 № 264
	
	
	нет

	20
	40
	68
	12.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	12.1  (32)
	Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий
	В течение 2015г.
	+
	По мере появления информация передается в органы финансового контроля
	нет

	21
	40
	1,4,6,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (7)
	Принятие электронных выписок банка по всем счетам, открытым Управлению в учреждении Банка России и кредитных организациях, осуществление контроля за соответствием данных полученных выписок банка проведенным операциям и подтверждение расходной части выписок по всем счетам.
	Ежедневно, в течении 2015 года
	+
	Своевременно приняты банковские выписки и данные выписок соответствуют проведенным операциям
	нет

	22
	40
	1,4,6,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (8)
	Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов Управления и обеспечение их передачи в учреждение Банка России и кредитные организации
	Ежедневно, в течении 2015 года
	+
	Своевременно сформированы расчетные документы и переданы в Банк России и кредитные организации
	нет

	23
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (9)
	Открытие, переоформление и закрытие в учреждении Банка России и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации


	По мере необходимости, в течении 2015 года
	+
	03.04.2015 закрыты счета по выдаче наличных средств 40116 в Банке России
	нет

	24
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (10)
	Осуществление взаимодействия с учреждением Банка России и кредитными организациями в части проведения операций на счетах, открытых Управлению
	Ежедневно, в течении 2015 года
	+
	Своевременно осуществлены операции на счетах Управления
	нет

	25
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (11)
	Осуществление мониторинга своевременного перевода учреждением Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управления, по которым заключены соответствующие договора банковского счета, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»
	Ежедневно, в течении 2015 года
	+
	Осуществлен ежедневный мониторинг перевода учреждением Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управления


	нет

	26
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (12)
	Перечисление остатка средств бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с нет соответствующих счетов Управления, открытых в учреждении Банка России, а также осуществление их возврата на указанные счета
	По мере заключения соглашения с финорганами


	
	
	нет

	27
	40
	46
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (13)
	Формирование и направление в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	По мере необходимости в течение 2015 года


	
	
	нет

	28
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (14)
	Проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении 
	Ежедневно, в течение 2015 года


	+
	Операции по обеспечению наличными денежными средствами проведены и осуществлены операции с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении
	нет

	29
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (15)
	Направление инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, в учреждение Банка России.
	По мере необходимости в течение 2015 года


	+
	Своевременно направлены инкассовые поручения, представленные клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов


	нет

	30
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (16)
	Выдача  денежных чековых книжек получателям бюджетных средств ( неучастникам бюджетного процесса) на основании представленного заявления на получение денежных чековых книжек, ведение учета денежных чековых книжек, получение в учреждении  Банка России  и кредитных  организациях  необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответствующих счетов № 40116 «Средства для выдачи и внесения  наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям», возвращение денежных чековых книжек с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в учреждение Банка России (кредитную организацию)
	По мере необходимости в течение 2015 года


	+
	Своевременно получены в кредитных организациях и ПУ Банка России   денежные чековые книжки и выданы для получения наличных денег


	нет

	31
	40
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 (17)
	Получение от получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) Заявления на получение карт, формирование направление Реестра на выпуск карт в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116, регистрация выданных кредитной организацией карт в Журнале регистрации карт 
	По мере необходимости, в течение 2015 года


	
	
	нет

	32
	40
	1
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	2(1)
	Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета Российской Федерации
	В течение года
	+
	Своевременно выполнены функции кассового исполнения федерального бюджета в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н
	нет

	33
	40
	1
	1.1
	X
	X
	X
	X
	2(2)
	Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня
	В течение года
	+
	Своевременно и полно отражаются операции на соответствующих лицевых счетах; своевременно предоставляются отчеты в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 18.12.2013 №125н
	нет

	34
	40
	1
	1.1
	X
	X
	X
	X
	2(3)
	Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	В течение года
	+
	Своевременно и полно отражаются операции на соответствующих лицевых счетах; своевременно предоставляются отчеты в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 18.12.2013 №125н
	нет

	35
	40
	1
	1.1
	X
	X
	X
	X
	2(4)
	Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	В течение года
	+
	Своевременно и полно отражаются операции на соответствующих лицевых счетах; своевременно предоставляются отчеты в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 18.12.2013 №125н
	нет

	36
	40
	1
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	2(5)
	Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	В течение года
	+
	Своевременно перечисляются доходы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с соблюдением нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством
	нет

	37
	40
	1
	1.1
	X
	X
	X
	X
	2(6)
	Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета
	В течение года
	+
	Своевременно осуществляются взыскания в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 11.06.2009 №51н
	нет

	38
	40
	44
	6.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	2(7)
	Создание, ведение, развитие и обслуживание Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	В течение года
	+
	Функции выполняются в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 30.11.2012 №19н
	нет

	39
	40
	53
	1.1
	X
	X
	X
	X
	2(8)
	Осуществление функций главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета
	В течение года
	+
	Выполняются функции администратора доходов бюджета в части осуществления возврата невыясненных платежей
	нет

	40
	40
	6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (2)
	Формирование и направление в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета на счет Управления для осуществления кассовых выплат
	Ежедневно в течении 2015 года


	+
	Своевременно сформированы и направлены Консолидированные заявки


	нет

	41
	40
	6,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (3)
	Осуществление исполнение порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета и бюджета Союзного государства в 2015 году 
	Декабрь 2015 года


	
	
	нет

	42
	40
	6
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (4)
	Доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
	В течение 2015г.
	+
	Своевременное доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенные главными распорядителями(распорядителями) средств федерального бюджета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
	нет

	43
	40
	6
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (5)
	Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	В течение 2015г.
	+
	Осуществляется ежедневный учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	нет

	44
	40
	6
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (6)
	Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	В течение 2015г.
	+
	Проводится ежедневное санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	нет

	45
	40
	6
	1.3
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (7)
	Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета Российской Федерации
	В течение 2015г.
	+
	Исполняется своевременно
	нет

	46
	40
	6
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (8)
	Мониторинг счетов, открытых участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях
	В течение 2015г.
	+
	Мониторинг осуществляется
	нет

	47
	40
	6, 63
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (9)
	Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений
	В течение 2015г.
	+
	Исполняются по мере поступления исполнительных документов
	нет

	48
	40
	6, 63
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (10)
	Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений
	В течение 2015г.
	+
	Выполняется по мере поступления документов, с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации
	нет

	49
	40
	7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 (11)
	Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня
	В течение 2015г.
	+
	Осуществляется
	нет

	50
	40
	25
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 (1)
	Обеспечение ведения бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, неучастников бюджетного процесса и бюджетных (автономных) учреждений
	31.12.2015
	+
	Ведение бюджетного учета осуществляется своевременно
	нет

	51
	40
	26
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 (2)
	Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления оперативной, периодической и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, неучастников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
	31.12.2015
	+
	Оперативная и периодическая бюджетная отчетность сформирована и представлена своевременно
	нет

	52
	40
	26
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 (3)
	Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, администраторами источников финансирования дефицитов бюджетов, распорядителями и получателями средств бюджетов, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органами управления государственными внебюджетными фондами по вопросам сверки бюджетной отчетности администраторов доходов бюджетов, администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, распорядителей и получателей средств бюджетов, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными внебюджетными фондами с данными бюджетной отчетности Управления по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с последующим заверением показателей отчетных данных учреждений
	Ежеквартально
	+
	Отчетные данные учреждений на 01.04.2015 согласованы и заверены
	нет

	53
	40
	28
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 (4)
	Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления в финансовый орган г. Севастополя (муниципальных образований) месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений
	31.12.2015
	+
	Месячная бюджетная отчетность сформирована и представлена своевременно
	нет

	54
	40
	28
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 (5)
	Обеспечение своевременного формирования и представления в финансовый орган г. Севастополя отчетности, содержащей информацию об операциях с межбюджетными трансфертами, представленными из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежащих учету на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), бюджетов государственных внебюджетных фондов в Управлении
	31.12.2015
	+
	Бюджетная отчетность сформирована и представлена своевременно
	нет

	55
	40
	28
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 (6)
	Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления в органы управления государственными внебюджетными фондами периодической и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
	31.12.2015
	+
	Периодическая бюджетная отчетность сформирована и представлена своевременно
	нет

	56
	40
	13
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 (7)
	Обеспечение предоставления информации внешним пользователям
	По мере поступления обращения
	
	
	нет

	57
	40
	44
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	8(6)
	Направление оператору ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений незамедлительно с момента санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств и хранение извещений в течение одного года с момента формирования
	Ежедневно в течении 2015 года


	+
	Направлены оператору ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений


	нет

	58
	40
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	8(7)
	Участие в определении предмета и условий государственных закупок по обслуживанию счетов Федерального казначейства для обеспечения наличными денежными средствами.
	По мере необходимости, в течение 2015 года


	
	
	нет

	59
	40
	81
	Х
	X
	X
	X
	X
	8(8)
	Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
	В течение года
	+
	Своевременно и полно рассматриваются обращения граждан, ответы подготавливаются в установленный законодательством Российской Федерации срок
	нет

	60
	40
	8
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	8(10)
	Ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства
	В течение 2015г.
	
	Распорядители и получатели средств бюджета Союзного государства отсутствуют
	нет

	61
	40
	8
	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	8(11)
	Кассовое обслуживание бюджета Союзного государства
	В течение 2015г.
	
	Кассовое обслуживание бюджета Союзного государства не осуществляется
	нет

	62
	40
	84
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	8 (22)
	Обеспечение достоверности первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	31.12.2015
	+
	Данные отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 01.07.2015 достоверны
	нет

	63
	40
	81
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	8 (23)
	Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан в установленный законодательством Российской Федерации срок
	31.12.2015
	
	В части Отдела расходов обращения организаций и граждан рассматриваются своевременно и полно, ответы подготавливаются в установленный законодательством Российской Федерации срок
	нет

	Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности

	                                                                                                                                                                                                    Основание


	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Факт исполнения (+/-)
	Результат исполнения

	
	Поручения Президента 

РФ
	
	
	
	

	
	Поручения Правительства РФ
	
	
	
	

	
	Поручения Минфина России
	
	
	
	

	
	Иные поручения
	
	
	
	


Казначей отдела внутреннего контроля

и аудита                                                                                                 _______________________                                                 С.В. Еркушова


 

                                                                                                                        (подпись)                                                                                                 

                                    17.07.2015
